## Slide 1
‘小黄莺’项目开发第一阶段评审报告
软件工程实践第四组
李若文 王世茜 朱煦成 钟斌 刘鑫

## Slide 2
1.项目总体计划
2.项目当前迭代期
3.当前迭代期的任务与成果物

## Slide 3
1. 项目总体计划
1.2020.09.29~2020.10.14 进行初期的产品规划设计和项目需求分析。
2020.10.15~2020.10.30 完成产品的规划，完成UI设计，完成产品设计书。
2020.11.01~2020.11.15 确定技术选型及统一小组开发的规范。进行产品初期架构 的搭建和数据库的设计构建，进行前后端的技术预演。
2020.11.15~2020.12.15 完成产品前后端的开发及服务器的基本配置，并准备上线测试运行。
2020.12.15~课程结束 完成项目的上线测试及Bug逻辑的修改。最终上线运行，完成该项目

## Slide 4
根据软件工程实践课程的进行时间，及项目开发阶段的划分，我们把项目的开发分为：
  需求分析
  产品设计
  开发前的准备
  开发阶段
  进行测试，上线完成
依据之前的开发经验，对各时间段的时间进行一个预估的分析，并且留有多余的时间用来解决的开发过程中可能遇到的障碍和困难。使得整个整体计划能够多一些灵活性。

## Slide 5
2.项目当前迭代期
项目当前迭代周期的时间段为：2020.09.29~2020.10.14
当前迭代期的目标
  完成产品的初期设计
  完成项目的需求分析，并编写完整规范的项目需求文档
  完成初期的产品UI的规划设计

## Slide 6
3.当前迭代期的任务与成果物
任务划分
  产品UI设计： 李若文，王世茜 已完成
  需求分析及文档编写：朱煦成，钟斌 已完成
  阶段性评审报告及汇报展示：刘鑫 已完成
成果物
  产品UI设计初稿效果图： 李若文，王世茜 已完成
  需求文档: 钟斌，朱煦成 已完成
  github-wiki： 刘鑫 已完成

## Slide 7
当前遇到的问题
产品UI设计的工具Axure还在熟悉，关于产品UI设计的一些想法还得不到成果。
解决方案：后期寻求专业的指导，尽快熟悉这个工具，将产品设计的想法落到实处。
需求文档的某些功能用代码实现有不小的难度。
解决方案：加快专业技能的学习速度，并使用demo来提前预演技术难点。

## Slide 8
当前小组的收获
  通过个人分工每个人都明确了自己的任务和方向，对于项目接下来的合作开了个好头。
  学会使用git及github平台。
  了解到了前后端分离这一新的业务实现方式。
  在开发的过程中我们开始写记录和教程。
待解决的问题
  协作开发工具的选择及上手
  开发规范的制定

## Slide 9
谢谢